附件2

“十四五”重庆市民用机场建设项目
	序

号
	机场名称
	建设

性质
	主要建设内容
	投资（亿元）
	备  注

	
	
	
	
	总投资
	“十四五”
	

	一、续建项目

	1
	重庆江北国际机场
	续建
	新建T3B航站楼、第四跑道及配套设施
	224
	212
	已开工建设

	2
	万州机场
	续建
	跑道延长及航站区扩建项目
	9.28
	0.1
	“十三五”项目续建，预计2022年完工

	3
	万州机场
	续建
	航站楼扩建项目
	5.05
	4.3
	

	4
	黔江机场
	续建
	航站区改扩建工程
	4.8
	0.4
	“十三五”项目续建，预计2021年底完工

	二、新建项目

	1
	重庆新机场
	新建
	新建二条跑道，按2035年旅客吞吐量4000万人次配套建设相关设施
	450
	10
	正在开展选址工作，计划“十四五”期间开工建设

	三、规划研究项目

	1
	万州机场
	研究
	新一轮改扩建项目

	2
	黔江机场
	研究
	新一轮改扩建项目

	3
	巫山机场
	研究
	改扩建项目

	4
	武隆机场
	研究
	改扩建项目

	5
	万盛、城口、秀山、石柱、开州、忠县、酉阳等支线机场或通用机场前期研究


― 22 ―

