附件

重庆市2010年农网改造升级工程竣工验收现场检查工作大纲
一、验收范围

2010年农网改造升级工程竣工验收涉及万州区、黔江区、涪陵区、北碚区、万盛经开区、渝北区、巴南区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、綦江区、潼南县、铜梁县、大足区、荣昌县、璧山县、梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县等33个区县，开展竣工验收现场检查的有30个区县（渝北、巴南、万州区不开展现场检查，提交书面验收报告）。
二、验收组织

（一）验收委员会

2010年农网改造升级工程竣工验收委员会由市发展改革委会同区县发展改革委、重庆国际投资咨询集团有限公司及专家组成。

（二）现场检查组织

现场检查组织分为投资管理检查组和工程质量检查组。
1、投资管理检查组：市发改委、有关区县发展改革委、市电力公司、有关专家。
2、工程质量检查组：有关区县发展改革委、市电力公司、有关专家。
三、验收依据
1、国家能源局《关于请组织开展农网改造升级工程验收和评估总结的通知》

2、农村电网改造升级项目管理办法（发改办能源﹝2010﹞2520号）
3、农村电网改造升级技术原则（国能新能﹝2010﹞306号）
4、国家电网公司关于规范农网改造升级10kV及以下项目设计、施工竞争性谈判工作流程的通知（办招标〔2011〕40号）

5、国家电网公司《农网改造升级10kV及以下工程项目文件材料归档目录》（农技〔2011〕40号）

6、重庆市发展改革委关于下达农村电网升级改造工程2010年中央预算内投资计划的通知（渝发改能﹝2012﹞1212号）

7、关于重庆市有关区县2010年农网改造升级工程可行性研究报告的批复（渝发改能﹝2010﹞716号-748号）及有关报告
8、关于2010年农网改造升级项目建设方案和投资规模调整的批复（渝发改能﹝2012﹞176号）
9、国家及电力行业有关技术标准和验收技术规范
10、重庆市发展和改革委员会关于抓紧做好新增中央投资项目招投标工作的紧急通知（渝发改标〔2008〕1531号）

11、重庆市发展和改革委员会关于进一步做好新增中央投资项目招投标工作的通知（渝发改标〔2009〕364号）
12、招标投标法

13、重庆市招标投标条例

四、验收内容
1、农网改造升级工程验收自查报告（包括计划执行情况、项目建设情况、资金管理情况、物资及招投标情况、工程预、决算情况、电力体制改革情况、一户一表收费情况、同网同价情况、成效、存在的问题、整改情况等）
2、农网改造升级工程财务分析报告

3、农网改造升级工程监理报告

4、农网改造升级工程审计报告

5、35千伏以上单个项目、35千伏及以下以县为单位的农网改造升级项目可行性研究报告

6、市电力公司下达给区县电力公司的计划文件

7、农网改造升级单项工程设计资料
8、农网改造升级工程招投标有关文件

9、县（区）供电单位农网单项工程现场验收资料

10、县（区）供电单位验收阶段现场检查抽查报告
11、设计单位、施工单位资质
五、验收方式

验收形式采取听取业主和实施单位的汇报，查看相关报告以及抽查档案资料，现场抽查和走访农户的方式进行验收。验收完成后形成验收意见。
PAGE  
1

